|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度项目绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| 专项名称 | 国库集中支付电子化管理系统建设 | | | | | 联系人 及电话 | 孙志友42823240 | | |
| 主管部门 | 合川区财政局 | | | | | 预算单位 | 合川区国库集中支付中心 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 （%) | | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
| 年度总金额 | | 133 | | 130．95 | 130．95 | 100% | |  |
| 其中：上级资金 | |  | |  |  | / | | |
| 区级资金 | | 133 | | 130．95 | 130．95 | / | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 6月下旬完成建设，顺利取得三等级保护认证，确保全区372个单位集中支付电子化改革的顺利完成 | | | | | 5月下旬完成建设，顺利取得三等级保护认证，全区372各单位顺利实现集中支付电子化改革。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
| 数量指标 |  | | 确保了全区372个单位集中支付电子化改革的顺利完成 | | 全区372个单位集中支付电子化改革的顺利完成 | |  | |
| 质量指标 |  | | 取得三等级保护认证 | | 取得三等级保护认证 | |  | |
| 时效指标 |  | | 6月下旬完成 | | 5月底完成 | |  | |
| 成本指标 |  | | 项目前期预算经费133万元 | | 实施结算金额130.95万元 | |  | |
| 经济效益指标 |  | | 实现全区所有单位集中支付电子化改革 | | 实现全区所有单位集中支付电子化改革 | |  | |
| 社会效益指标 |  | | 提高财政财务功率效率 | | 支付效率提高 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | 为后期无纸化提供技术保障 | | 为无纸化作好准备 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | 为国库集中支付电子化提供技术支撑 | | 有效提供了支撑 | |  | |
| 服务对象满意度指标 |  | | 使用对象评价较好 | | 评价好 | | 加强技术指导，不断完善支付系统功能 | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | |