|  |
| --- |
| 2019年度项目绩效目标自评表 |
| 专项名称 | 国库集中支付电子化管理系统建设 | 联系人及电话 | 孙志友42823240 |
| 主管部门 | 合川区财政局 | 预算单位 | 合川区国库集中支付中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%) | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
| 年度总金额 | 133 | 130．95  | 130．95 | 100% |  |
| 其中：上级资金 |  |  |  | / |
| 区级资金 | 133 | 130．95 | 130．95 | / |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 6月下旬完成建设，顺利取得三等级保护认证，确保全区372个单位集中支付电子化改革的顺利完成 | 5月下旬完成建设，顺利取得三等级保护认证，全区372各单位顺利实现集中支付电子化改革。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 |
| 数量指标 |  | 确保了全区372个单位集中支付电子化改革的顺利完成 | 全区372个单位集中支付电子化改革的顺利完成 |  |
| 质量指标 |  | 取得三等级保护认证 | 取得三等级保护认证 |  |
| 时效指标 |  | 6月下旬完成 | 5月底完成 |  |
| 成本指标 |  | 项目前期预算经费133万元 | 实施结算金额130.95万元 |  |
| 经济效益指标 |  | 实现全区所有单位集中支付电子化改革 | 实现全区所有单位集中支付电子化改革 |  |
| 社会效益指标 |  | 提高财政财务功率效率 | 支付效率提高 |  |
| 生态效益指标 |  | 为后期无纸化提供技术保障 | 为无纸化作好准备 |  |
| 可持续影响指标 |  | 为国库集中支付电子化提供技术支撑 | 有效提供了支撑 |  |
| 服务对象满意度指标 |  | 使用对象评价较好 | 评价好 | 加强技术指导，不断完善支付系统功能 |
| 其他说明 | 无 |