附件

合川区2017—2020年义务教育学校建设规划表

| 序 号 | 学校名称 | 学校地点 | 修建 性质 | 扩大办学规模 | 用地面积 （平方米） | 建筑面积 （平方米） | 所需总资金（万元） | 修建年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新增班级（个） | 新增学生人数（人） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 818 | 36590 | 700469 | 453624 | 175343 |  |
| 1 | 凤凰小学（原石鼓小学） | 白鹿山7号 | 新建 | 60 | 2700 | 42000 | 21000 | 7350 | 2019-2020 |
| 2 | 利川小学 | 合阳城街道利川村 | 新建 | 48 | 2160 | 34560 | 16200 | 5670 | 2019-2020 |
| 3 | 园区小学（暂定名） | 工业园区核心区 | 新建 | 48 | 2160 | 34560 | 16200 | 5670 | 2019-2020 |
| 4 | 花果小学 | 高校园区 | 新建 | 60 | 2700 | 44000 | 21000 | 7350 | 2018-2019 |
| 5 | 龙市二完小 | 龙市镇海慧村 | 新建 | 36 | 1620 | 32000 | 16000 | 5600 | 2017-2019 |
| 6 | 花果中学 | 高校园区 | 新建 | 60 | 3000 | 55000 | 35000 | 12250 | 2019-2020 |
| 7 | 北新巴蜀中学（民办） | 信息安全产业城 | 新建 | 165 | 8250 | 153341 | 110000 | 50000 | 2017-2018 |
| 8 | 南屏小学 | 德润世家附近 | 恢复 | 24 | 1080 | 14000 | 8100 | 2835 | 2018-2019 |
| 9 | 北门小学 | 现合阳中学北门校区 | 恢复 | 36 | 1620 | 34941 | 14007 | 200 | 2018 |
| 10 | 沙南小学 | 沙溪组团 | 恢复 | 48 | 2160 | 34560 | 16200 | 5670 | 2019-2020 |
| 11 | 瑞山初中（暂定名） | 现瑞山中学校址 | 恢复 | 60 | 3000 |  |  | 400 | 2018 |
| 12 | 燕窝小学 | 燕窝镇新开村 | 迁建 |  |  | 22000 | 8500 | 2975 | 2019-2020 |
| 13 | 瑞山中学（暂定名） | 钓鱼城街道黑岩村 | 迁建 | 100 | 4500 | 124006 | 72000 | 31500 | 2016-2018 |
| 14 | 东津沱小学 | 原址 | 扩建 | 10 | 450 | 6667 | 3500 | 1225 | 2019-2020 |
| 15 | 特殊教育学校 | 选址待定 | 迁建 | 45 | 380 | 40000 | 10000 | 3500 | 2019-2020 |
| 16 | 高阳小学 | 原址 | 扩建 |  |  |  | 7500 | 2625 | 2018-2019 |
| 17 | 花园小学 | 原址 | 扩建 | 10 | 450 | 7500 | 6500 | 2275 | 2018-2020 |
| 18 | 合川中学 | 学府路8号 | 扩建 |  |  |  | 12000 | 9450 | 2017-2018 |
| 19 | 三汇中学 | 原址 | 扩建 |  |  |  | 12000 | 4200 | 2018-2020 |
| 20 | 大石小学 | 原址 | 扩建 | 8 | 360 | 21334 | 5000 | 1750 | 2019-2020 |
| 21 | 清平小学 | 原址 | 扩建 |  |  |  | 1120 | 392 | 2019-2020 |
| 22 | 二郎小学 | 原址 | 扩建 |  |  |  | 3800 | 1330 | 2018-2019 |
| 23 | 钱塘小学 | 校内 | 扩建 |  |  |  | 1147 | 401 | 2016-2017 |
| 24 | 福寿小学 | 校内 | 扩建 |  |  |  | 2300 | 805 | 2018-2020 |
| 25 | 香龙中学 | 原址 | 扩建 |  |  |  | 1200 | 420 | 2017-2018 |