合川府办发〔2022〕12号

重庆市合川区人民政府办公室

关于印发合川区2022年重点民生实事

目标任务的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，区属国有重点企业，有关单位：

《合川区2022年重点民生实事目标任务》已经区委、区政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

 重庆市合川区人民政府办公室

 2022年3月15日

（此件公开发布）

合川区2022年重点民生实事目标任务

| 序号 | 项目名称 | 项目责任单位 | 项目业主单位 | 2022年年度建设目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 21件 |  |
| 一、对应市级民生实事14件 |  |  |  |
| 1 | 城镇老旧小区改造和社区服务提升 | 区发展改革委、区住房城乡建委 | 南津街街道 | 完成南屏大桥片区老旧小区配套基础设施改造，惠及群众5万余人。 | 　 |
| 区发展改革委、区住房城乡建委 | 合阳城街道 | 完成凉亭、濮湖片区老旧小区配套基础设施改造，惠及群众2万余人。 | 　 |
| 区发展改革委、区住房城乡建委 | 大石街道 | 完成大石街道老旧小区配套基础设施改造，惠及群众0.5万余人。 | 　 |
| 区发展改革委、区住房城乡建委 | 草街街道 | 完成十字路片区老旧小区配套基础设施改造，惠及群众0.5万余人。 | 　 |
| 区发展改革委、区住房城乡建委 | 盐井街道 | 完成盐井街道老旧小区配套基础设施改造，惠及群众0.5万余人。 | 　 |
| 区住房城乡建委 | 南津街街道、钓鱼城街道、合阳城街道 | 改造完成南津街下什字－东津沱、名人丽都、蟠龙市场周边等8个片区，惠及群众4万余人。 | 　 |
| 区经济信息委 | 合川供电公司 | 完成10个居民小区供电设施安全改造，惠及群众4万余人。 | 　 |
| 区消防救援支队 | 合川供电公司 | 消除高层建筑供电设施火灾隐患700处，惠及群众1000余户。 | 　 |
| 2 | 发展普惠性学前教育 | 区教委 | 花果小学、大南街幼儿园、濮湖小学、朱家巷幼儿园、五尊完全小学附属幼儿园 | 装修博萃幼儿园等5所幼儿园，力争建成投用。学前三年毛入园率达到96%以上，普惠性幼儿园覆盖率巩固在94%以上，公办幼儿园在园幼儿占比保持在52%以上。 | 　 |
| 3 | 发展婴幼儿照护服务 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院、重庆星点教育科技有限公司 | 建设托育中心2个，新增托位90个。 | 　 |
| 4 | 推进义务教育阶段学生“双减”（减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担） | 区教委 |  | 依法依规持续开展校外培训机构治理工作。加强义务教育阶段学校作业管理，丰富课后服务内容，提升课后服务水平，切实减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。 | 　 |
| 5 | 青少年心理健康教育 | 区教委 |  | 全区中小学心理辅导室（中心）覆盖率达到100%，培训心理健康教师53人，开展中小学青少年心理健康教育活动300场，青少年心理健康核心知识知晓率达到85%以上，开展全区家校共建心理主题活动2场，校级家校共育心理专题活动340场，惠及群众10万人。 | 　 |
| 区卫生健康委 |  | 开展儿童青少年心理健康促进相关宣传教育活动12场以上，建立学校、社区和精神卫生医疗机构的协助机制，惠及青少年8万余人。 | 　 |
| 6 | 实施老年人照顾服务计划 | 区民政局 | 区社会福利院 | 开展助餐、助浴、助医“三助”行动，服务人次约1200人；老年养护中心主体完工，建成后将增加城区养老床位供给300张。 | 　 |
| 7 | 实施农村社区居家养老服务全覆盖工程 | 区民政局 | 双凤镇、涞滩镇、二郎镇、龙凤镇、隆兴镇、渭沱镇 | 建成投用涞滩、渭沱等６个镇级养老服务中心，新增床位约120张。 | 　 |
| 8 | 开展“百千万惠残助残行动” | 区残联 | 区残联 | 为800人次以上有辅助器具适配需求的残疾人提供辅助器具适配服务。 | 　 |
| 9 | 人行道完善提升 | 区城市管理局 | 区城市管理局 | 整治城区人行道4.37公里，惠及群众8万人。 | 　 |
| 工业园区管委会 | 工业园区管委会 | 整治园区人行道2公里，惠及群众1万人。 | 　 |
| 10 | 文化艺术广场地下停车场（人防工程） | 区农投（集团）公司、区住房城乡建委 | 区农投（集团）公司 | 建成投用文化艺术广场地下停车场，新增车位约850个。 | 　 |
| 11 | 实施农村公路生命安全防护工程 | 区交通局 | 区交通局 | 建成安保护栏80公里，确保群众安全出行。 | 　 |
| 12 | 实施街头绿地提质工程 | 区城市管理局 | 区城市管理局 | 实施书院路、义乌大道、嘉滨路、博萃大道、北环路等街头绿地提质约6万平方米，惠及群众10万人。 | 　 |
| 13 | “劳动者港湾”示范点建设 | 区总工会 | 云门街道、大石街道、铜溪镇 | 云门街道、大石街道、铜溪镇各建设1个“工会户外劳动者服务站点”示范点，惠及户外劳动者约5000人次。 | 　 |
| 14 | 建设社区文化体育公园 | 区住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 建成2万平方米东岳庙社区公园一期，惠及群众约5万人。 | 　 |
| 二、区级自主实施民生实事7件 |  |  |  |
| 15 | 城区农贸市场整治提升 | 区商务委 | 重庆叁壹实业股份有限公司、区城投（集团）公司、重庆市合川区蟠龙市场管理有限公司 | 完成新设新建幸福里农贸市场，就地整治二郎桥等农贸市场，推进实施迁建迁改瑞山西路（学院路）农贸市场，改造蟠龙路农贸市场。惠及群众8万人。 | 　 |
| 16  | 城乡供水一体化建设 | 区水利局 | 江城水务公司 | 新建钱塘、二郎水厂，改扩建古楼水厂，完成铜溪、高龙、天星、保华、保合等11个场镇供水管网改造，惠及群众10万余人。 | 　 |
| 17  | 区疾病预防控制中心整体迁建 | 区卫生健康委 | 区疾控中心 | 完成实验楼建设。 | 　 |
| 18  | 保障性住房供给工程 | 区住房城乡建委 | 区工投（集团）公司 | 装修南溪公租房部分空置房屋，增加209套公租房供给。 | 　 |
| 区住房城乡建委 | 区城投（集团）公司 | 装修锦秀新都公租房部分空置房屋，增加25套公租房供给。锦绣新都公租房外立面及屋顶漏水整治工程，三栋楼外立面空鼓、脱落和屋顶渗漏维修整治，其中山墙外立面全部拆除维修整治面积约44032平方米、屋面维修整治面积约2127平方米。 | 　 |
| 19  | 输变电工程 | 区发展改革委 | 合川供电公司 | 建成投用五尊110千伏变电站、花果山3号主变增容，惠及群众5万人。 | 　 |
| 区经济信息委 | 合川供电公司 | 建成投用香龙35千伏、双凤110千伏变电站，惠及群众3万人。 | 　 |
| 20  | 城镇燃气管道建设 | 区经济信息委 | 合川燃气公司 | 完成67公里燃气管道建设，提升全区燃气供给保障能力，惠及群众5万户。 | 　 |
| 21  | 化粪池在线监测设备建设 | 区城市管理局 | 区城市管理局 | 完成城区部分重点部位（公共广场、公园、学校、火车站等人员密集的公共区域）化粪池在线监测设备建设。 | 　 |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，

区法院，区检察院，区人武部。

重庆市合川区人民政府办公室 2022年3月15日印发