**2023年农村危旧房改造计划及进度情况一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **镇街** | **年总任务数** | **2023年第一批、第二批** | **2023年第三批** |
| **年度计划** | **开工** | **开工率** | **竣工** | **竣工率** | **年度计划** | **开工** | **开工率** | **竣工** | **竣工率** |
| 1 | 合阳城街道 | 8 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 2 | 钓鱼城街道 | 17 | 13 | 13 | 100% | 13 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
| 3 | 南津街街道 | 10 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 4 | 云门街道 | 34 | 25 | 25 | 100% | 25 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 100% |
| 5 | 大石街道 | 14 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
| 6 | 盐井街道 | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 | 100% | 0 | — | — | — | — |
| 7 | 草街街道 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
| 8 | 钱塘镇 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 0 | — | — | — | — |
| 9 | 沙鱼镇 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
| 10 | 官渡镇 | 16 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% |
| 11 | 涞滩镇 | 38 | 35 | 35 | 100% | 35 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
| 12 | 龙市镇 | 27 | 14 | 14 | 100% | 14 | 100% | 13 | 13 | 100% | 13 | 100% |
| 13 | 肖家镇 | 13 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
| 14 | 古楼镇 | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
| 15 | 三庙镇 | 17 | 14 | 14 | 100% | 14 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
| 16 | 燕窝镇 | 9 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% |
| **序号** | **镇街** | **年总任务数** | **2023年第一批、第二批** | **2023年第三批** |
| **年度计划** | **开工** | **开工率** | **竣工** | **竣工率** | **年度计划** | **开工** | **开工率** | **竣工** | **竣工率** |
| 17 | 二郎镇 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | — | — | — | — |
| 18 | 龙凤镇 | 8 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | — | — | — | — |
| 19 | 太和镇 | 20 | 18 | 18 | 100% | 18 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
| 20 | 隆兴镇 | 24 | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
| 21 | 铜溪镇 | 6 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
| 22 | 渭沱镇 | 31 | 26 | 26 | 100% | 26 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 23 | 双凤镇 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | — | — | — | — |
| 24 | 狮滩镇 | 13 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
| 25 | 清平镇 | 4 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 26 | 土场镇 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 小沔镇 | 20 | 9 | 9 | 100% | 9 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% |
| 28 | 双槐镇 | 6 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 29 | 三汇镇 | 26 | 22 | 22 | 100% | 22 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
| 30 | 香龙镇 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
| **合 计** | **422** | **310** | **310** | **100%** | **310** | **100%** | **112** | **112** | **100%** | **112** | **100%** |