合川区2020年重点建设项目名单

（带☆为市级主导市级重大建设项目；带★为区级主导市级重大建设项目；带▲为区级重点关注建设项目)

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任领导 | 责任单位 | 项目性质 | 项目建设规模或主要建设内容 | 估算总投资 | 建设年限 | 2020年度目标 | 年度计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|  | **合计：180个** |  |  |  |  | **22477589**  |  |  | **2508081**  |  |
| **一** | **基础设施（90个）** |  |  |  |  | **12054966**  |  |  | **984411**  |  |
| **（一）** | **交通基础设施（27个)** |  |  |  |  | **10254310**  |  |  | **751000**  |  |
| 1 | ☆▲合安高速公路 | 桑子陶 | 区交通局 | 续建 | 全长94公里，其中合川段50公里。 | 550000  | 2017-2021 | 完成总工程量的90%。 | 100000  | 　 |
| 2 | ☆▲重庆三环合川至长寿段 | 桑子陶 | 区交通局 | 续建 | 全长74公里，其中合川段26公里。 | 410000 | 2016-2021 | 完成总工程量的95%。 | 85000 | 　 |
| 3 | ☆▲渝广高速公路支线 | 桑子陶 | 区交通局 | 续建 | 合川段13公里。 | 150000  | 2018-2020 | 完工。 | 50000  | 　 |
| 4 | ☆▲合璧津高速公路 | 桑子陶 | 区交通局 | 续建 | 全长96公里，其中合川段约3公里。 | 60000  | 2017-2022 | 完成总工程量的70%。 | 20000  | 　 |
| 5 | ☆▲利泽航运枢纽工程 | 桑子陶 | 区交通局 | 续建 | 库区正常蓄水位210.725米，总库容6.19亿立方米；船闸设计通过能力为2×500吨；电站额定水头5.3米，装机容量74兆瓦，多年平均发电量3.17亿千瓦时。 | 390000  | 2015-2022 | 完成泄洪冲沙闸、冲沙闸门库、连接坝段、船闸工程、左岸下游狮子坟泵站、围堰工程，拆除临时建筑。 | 70000  | 　 |
| 6 | ▲“四好农村路”建设 | 桑子陶 | 区交通局 | 续建 | 实施2635公里“四好农村路”建设。 | 150000  | 2018-2020 | 建设“四好农村路”800公里。 | 50100  | 　 |
| 7 | ▲二郎经龙多山至太和快速干道 | 桑子陶 | 区交通局 | 续建 | 全长28.81公里，10米双车道沥青混凝土路面，建设等级二级。主线起于二郎镇，经龙凤、隆兴，接合安高速隆兴服务区，里程28公里；支线位于龙凤，经省道S439线龙凤至潼南界段，里程0.81公里。 | 32000  | 2018-2020 | 完工。 | 20000  | 　 |
| 8 | ▲重要连接道改造工程 | 桑子陶 | 区交通局 | 续建 | 续建农双路等70公里重要连接道，新、改建古中路等80公里重要连接道。 | 60720  | 2018-2020 | 完工。 | 40000  | 　 |
| 9 | ▲国省道改造工程 | 桑子陶 | 区交通局 | 续建 | 续建渝康路等186公里国省道，新、改建S539钱塘至古楼等60公里国省道。 | 173590  | 2018-2020 | 完工。 | 16000  | 　 |
| 10 | ☆▲市郊铁路渝合线 | 桑子陶 | 区物铁公司、区交通局 | 续建 | 全长66公里，其中正线46公里，联络线20公里。 | 900000  | 2017-2021 | 复工。 | 10000  | 　 |
| 11 | ★▲合川双槐至钱塘高速公路 | 桑子陶 | 区交通局 | 新开工 | 全长28.9公里。 | 330000  | 2020-2024 | 完成总工程量的25%。 | 80000  | 　 |
| 12 | ☆▲渝武扩能 | 桑子陶 | 区交通局 | 新开工 | 全长58公里，合川段新建约20公里。 | 550000  | 2020-2024 | 完成总工程量的20%。 | 110000  | 　 |
| 13 | ▲合川十塘至大石高速公路 | 桑子陶 | 区交通局 | 新开工 | 全长约27公里。 | 400000  | 2020-2024 | 完成总工程量的20%。 | 80000  | 　 |
| 14 | ☆▲渝西高铁西线 | 桑子陶 | 区交通局 | 新开工 | 渝西高铁西线过境合川并靠近城区设站。 | 800000  | 2020-2025 | 开工建设。 | 5000  | 　 |
| 15 | 公交站点建设 | 张 宏桑子陶 | 区交通局、钓鱼城文旅公司 | 新开工 | 建设第一批公交站点43处，第二批公交站点69处。 | 2000  | 2020-2021 | 第一批公交站点完工，第二批公交站点完成50%。 | 1500  | 　 |
| 16 | ▲建材产业基地基础设施工程 | 桑子陶 | 区交通局、区城投（集团）公司 | 新开工 | 位于清平至双凤保合，新建道路4公里，改建道路7公里，完善附属工程。 | 23000  | 2020-2022 | 开工建设。 | 7000  | 　 |
| 17 | 公交首末站建设 | 张 宏桑子陶 | 区交通局、钓鱼城文旅公司 | 新开工 | 建设南溪片区、城南片区、高校片区、花滩片区、农贸城片区和东渡片区公交首末站。 | 5000  | 2020 | 完工。 | 5000  | 　 |
| 18 | 合川到主城轨道交通建设 | 叶 华 | 区住房城乡建委 | 前期 | 全长27公里，轨道交通6号线从团山堡延伸至土场，并逐步延伸至合川城区。 | 1080000  | 2023-2027 | 启动可研编制等前期工作。 | 500  | 　 |
| 19 | ▲重庆快速路六横线延伸线水土至草街段 | 叶 华 | 区住房城乡建委 | 前期 | 全长25公里，双向六车道，水土至土场、草街接入合川城区。 | 375000  | 2023-2027 | 启动前期工作。 | 100  | 　 |
| 20 | 合川到主城快速通道 | 叶 华 | 区住房城乡建委 | 前期 | 全长28公里，双向八车道，从蔡家经八塘、十塘延伸至合川城区。 | 720000  | 2021-2025 | 启动可研编制等前期工作。 | 500  | 　 |
| 21 | 合川大石至武胜赛马高速公路 | 桑子陶 | 区交通局 | 前期 | 全长约40公里，起于大石接合安高速，经古楼、三庙、燕窝出境四川，于四川武胜县赛马附近接遂广高速。 | 600000  | 2022-2026 | 启动前期工作。 | 0  | 　 |
| 22 | 渝武扩能延伸段 | 桑子陶 | 区交通局 | 前期 | 渝武扩能向钓鱼城大道方向延伸约3.8公里。 | 63000  | 2021-2023 | 开展工程可行性研究论证。 | 0  | 　 |
| 23 | 合川涞滩至武胜飞龙高速 | 桑子陶 | 区交通局 | 前期 | 全长约30公里，其中合川境内20公里，起于涞滩，经龙市肖家出境四川，于四川武胜县飞龙镇附近接遂广高速。 | 400000  | 2023-2027 | 启动前期工作。 | 0  | 　 |
| 24 | 市郊铁路延伸至遂宁南充等地 | 桑子陶 | 区交通局 | 前期 | 全长约90公里。 | 1350000  | 2023-2027 | 启动前期工作。 | 0  | 　 |
| 25 | 市郊铁路渝合线延伸至武胜县 | 桑子陶 | 区交通局 | 前期 | 全长约38公里，市郊铁路花滩站跨嘉陵江到云门街道，沿渝武高速公路走向经钱塘镇，进入武胜县街子镇后到武胜县城。 | 230000  | 2023-2027 | 启动前期工作。 | 0  | 　 |
| 26 | 市郊铁路合大线 | 桑子陶 | 区交通局 | 前期 | 正线全长100.8公里，经合川、铜梁、大足、荣昌，其中合川境内线路长12.7公里。新设车站9个，适时改建大足接轨站，共分布2个会让站和7个中间站。 | 100000  | 2021-2024 | 完成可研报告编制。 | 300  | 　 |
| 27 | 钱塘至隆兴高速公路 | 桑子陶 | 区交通局 | 前期 | 全长约30公里。 | 350000  | 2021-2025 | 启动前期工作。 | 0  | 　 |
| **（二）** | **城镇基础设施（31个）** |  |  |  |  | **390392**  |  |  | **100235**  |  |
| **（1）** | **城市通道（7个）** |  |  |  |  | **100073**  |  |  | **9700**  |  |
| 28 | 白塔街火柴厂农贸市场道路工程 | 叶 华 | 区城投（集团）公司 | 续建 | 道路长210米，宽16米；地下通道长135米，宽16米，停车位97个。 | 2491  | 2019-2020 | 完工。 | 1500  | 　 |
| 29 | 南城白鹿山立交桥改造工程 | 叶 华 | 区住房城乡建委 | 新开工 | C匝道起于渝合高速连接道，全长325米。辅道1道路全长159米，辅道2道路全长158米。 | 5000  | 2020-2021 | 完成工程量的50%。 | 2500  | 　 |
| 30 | 花滩大道B段 | 叶 华李文莉 | 区新城建设发展中心 | 新开工 | 道路长500米，路幅宽50米。 | 5130  | 2020-2021 | 开工建设。 | 300  | 　 |
| 31 | ★▲花滩嘉陵江大桥 | 叶 华李文莉 | 区新城建设发展中心 | 新开工 | 主线长约1.4公里，含跨江大桥1座906米，北岸立交1座；宽30米，双向六车道。钓鱼城连接道全长550米，宽34米，双向四车道。 | 77282  | 2020-2024 | 开工建设。 | 5000  | 　 |
| 32 | 丁香路C段 | 叶 华李文莉 | 区新城建设发展中心 | 新开工 | 道路长998米，路幅宽22米。 | 4500  | 2020-2021 | 开工建设。 | 100  | 　 |
| 33 | 桃花路 | 叶 华李文莉 | 区新城建设发展中心 | 新开工 | 道路长755米，路幅宽22米。 | 3300  | 2020-2021 | 开工建设。 | 200  | 　 |
| 34 | 川红路 | 叶 华李文莉 | 区新城建设发展中心 | 新开工 | 道路长550米，路幅宽22米。 | 2370  | 2020-2021 | 开工建设。 | 100  | 　 |
| **（2）** | **市政设施（16个）** |  |  |  |  | **246134**  |  |  | **61447**  |  |
| 35 | 花滩滨江公园C段 | 叶 华李文莉 | 区新城建设发展中心 | 续建 | 公园10万平方米，管理用房5000平方米（经营）。 | 8000  | 2019-2020 | 建成公园部分。 | 800  | 　 |
| 36 | 三江旅游项目配套基础设施建设 | 叶 华 | 区新城建设发展中心 | 续建 | 包括市政道路、地下停车库、管理用房、覆土建筑（游船中心）、地上停车位、公交始末站、儿童游乐区、茶室、体育运动区、景观（含江边湿地）、调控平台、厕所、水秀等。 | 30000  | 2018-2020 | 完工。 | 6000  | 　 |
| 37 | 农村生活垃圾后端收运系统建设项目 | 蒋定平 | 区城管局 | 续建 | 按照“户集—村收—镇运—区处理”模式进一步完善农村生活垃圾收运体系，在全区27个镇街选址建设片区垃圾压缩中转站，同时配置垃圾压缩车。 | 8065  | 2019-2020 | 钱塘、龙市、大石、双凤垃圾转运站建成投运。 | 3065  | 　 |
| 38 | 牟山货运停车场及附属工程 | 蒋定平 | 区城管局 | 续建 | 停车场面积约2.6万平方米，货车停车位143个，停车场内道路（宽8米），门卫室32平方米，景观工程7086平方米，市政给排水工程和电气工程 。 | 4009  | 2019-2021 | 完成停车场部分建设。 | 850  | 　 |
| 39 | ▲文化艺术广场地下停车场 | 程 卫 | 区农投（集团）公司 | 新开工 | 将合川区文化艺术中心广场改扩建成约27600平方米地下停车场，新增约910个停车位，同时重建约40000平方米地面公共休闲广场等。 | 13000  | 2020-2023 | 开工建设。 | 2060  | 　 |
| 40 | 镇街污水管网新建 | 叶 华 | 区住房城乡建委 | 新开工 | 新建污水管道全长约32.96公里，配套污水检查井1058座，跌水井3座，截流围堰7个、提升泵6台，包括路面破除及恢复、污水管网、提升泵等建设。 | 3447  | 2020 | 完工。 | 3500  | 　 |
| 41 | 瑞映巷（原妇幼保健院）停车场 | 叶 华 | 区城投（集团）公司 | 新开工 | 总占地面积2606平方米，总建筑面积11748平方米，立体停车场，停车位247个。 | 3000  | 2020-2022 | 开工建设。 | 1500  | 　 |
| 42 | 城区管网综合改造工程 | 叶 华 | 区住房城乡建委 | 新开工 | 应急管网建设，分流改造管网14994米。 | 4522  | 2020 | 完工。 | 4522  | 　 |
| 43 | ★▲城乡供水一体化（农村场镇饮水质量提升） | 陈 皎 | 区水利局 | 新开工 | 新建水厂5座，改扩建水厂4座，新建供水管网1500公里，含取水工程、输水工程、净水工程、配水工程、增压工程等，涉及全区26个镇街。 | 40000  | 2020-2023 | 完成三庙镇（七间）、燕窝镇、龙凤镇、草街街道、燕窝镇（合隆至炉山）场镇管网改造。 | 15000  | 　 |
| 44 | ▲生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期 | 蒋定平 | 区生态环境局 | 新开工 | 物联网、区块链、城市人工智能云中心、城市边缘计算智能站、城市视频监控、生态环境监测网络建设、大数据、“一区一策”专家服务、设备运维服务、环保应急指挥中心（大屏）共10个板块。 | 21150  | 2020-2021 | 开工建设。 | 3900  | 　 |
| 45 | 蒲家沟生活垃圾填埋场二期扩建项目 | 蒋定平 | 区城管局 | 新开工 | 二期扩建100万立方米。 | 2500  | 2020-2021 | 开工建设。 | 1250  | 　 |
| 46 | ★▲新建生活垃圾焚烧发电基础项目 | 蒋定平 | 区城管局 | 新开工 | 建设日处理1000吨生活垃圾焚烧发电厂一座。 | 60000  | 2020-2022 | 开工建设。 | 5000  | 　 |
| 47 | ★城区饮用水第二水源水厂建设工程 | 蒋定平 | 区城管局 | 新开工 | 位于渭沱申家大山，规模为15万立方米/天。 | 27564  | 2020-2021 | 完成厂区净水构筑物部分土建工程。 | 6000  | 　 |
| 48 | 城区第二水源水厂建设（生产调度服务中心工程） | 蒋定平 | 区城管局 | 新开工 | 建筑面积14094.86平方米，地上面积10890.41平方米，地下面积3204.45平方米，车位共计98个，转运水池和泵房总规模为10万立方米/天。 | 6253  | 2020-2021 | 完成调度楼、泵房水池等主体施工及部分设备安装等。 | 3500  | 　 |
| 49 | 龙市镇工业企业集中污水处理厂 | 蒋定平 | 龙市镇 | 新开工 | 高浓度食品污水设计处理能力3000立方米/天、餐厨垃圾处理能力100吨/天，分两期建设。其中：一期建成工业污水处理规模2000立方米/天。 | 4624  | 2020-2021 | 完成一期建设。 | 3000  | 　 |
| 50 | 城市污水处理厂三期扩建项目 | 叶 华 | 区住房城乡建委 | 前期 | 污水处理量由8万吨/天扩容到12万吨/天。 | 10000  | 2021-2022 | 启动前期工作。 | 1500  | 　 |
| **（3）** | **城镇建设（8个）** |  |  |  |  | **44186**  |  |  | **29088**  |  |
| 51 | 冀东水泥爆破安全区拆迁还房 | 程 卫 | 区医药健康产业发展公司 | 续建 | 总建筑面积约2.8万平方米。 | 6164  | 2018-2020 | 完工。 | 4500  | 　 |
| 52 | 城区农贸市场建设 | 叶 华桑子陶 | 区商务委 | 续建 | 2019-2021年，全区共整治提升农贸市场24家（其中新设新建8家、迁建迁改5家、改造提升8家、关闭取缔1家和闲置利用2家），建设农超融合门店30家。 | 16800  | 2019-2021 | 完成新建花滩、白鹿山、锦竹等农贸市场，迁建迁改合州、六角丘、瑞山西路、檬子巷等农贸市场；改造提升希尔安、别凡溪、城北、皂角院等农贸市场。 | 7000  | 　 |
| 53 | 钓鱼城街道2020年老旧小区配套基础设施提升工程 | 叶 华 | 钓鱼城街道 | 新开工 | 对部分老旧小区的水电气、道路、绿化、消防等配套基础设施进行改造提升。 | 3428  | 2020 | 完工。 | 3428  | 　 |
| 54 | 合阳城街道2020年老旧小区配套基础设施提升工程 | 叶 华 | 合阳城街道 | 新开工 | 对部分老旧小区的水电气、道路、绿化、消防等配套基础设施进行改造提升。 | 2607  | 2020 | 完工。 | 2607  | 　 |
| 55 | 南津街街道南屏大桥片区2020年老旧小区配套基础设施提升工程 | 叶 华 | 南津街街道 | 新开工 | 对部分老旧小区的水电气、道路、绿化、消防等配套基础设施进行改造提升。 | 4891  | 2020 | 完工。 | 4890  | 　 |
| 56 | 南津街街道涪江一桥片区2020年老旧小区配套基础设施提升工程 | 叶 华 | 南津街街道 | 新开工 | 对部分老旧小区的水电气、道路、绿化、消防等配套基础设施进行改造提升。 | 2564  | 2020 | 完工。 | 2563  | 　 |
| 57 | 盐井街道2020年老旧小区配套基础设施提升工程 | 叶 华 | 盐井街道 | 新开工 | 对部分老旧小区的水电气、道路、绿化、消防等配套基础设施进行改造提升。 | 2032  | 2020-2021 | 基本完成主体工程改造。 | 1800  | 　 |
| 58 | 大石街道镇域产业园还房工程 | 陈正洪 | 大石街道 | 前期 | 计划拆迁108户房屋，安置还房约需2.04万平方米。 | 5700  | 2021-2022 | 开展选址、规划设计等前期工作。 | 2300  | 　 |
| **（三）** | **园区基础设施（12个）** |  |  |  |  | **1164417**  |  |  | **49540**  |  |
| 59 | 信息安全城邻里中心 | 程 卫 | 区信息安全产业发展中心 | 续建 | 总建筑面积8.03万平方米，包含社区服务中心，营销中心，商铺，电影院，餐饮，超市等。 | 22800  | 2018-2020 | 完工。 | 3000  | 　 |
| 60 | 沙溪中路 | 程 卫 | 区工投（集团）公司 | 续建 | 道路长约4200米，宽32米，上跨渝武高速公路桥1座。 | 23000  | 2016-2020 | 完工。 | 4000  | 　 |
| 61 | ★▲渭沱综合物流产业园 | 秦辉富桑子陶 | 区物铁公司 | 续建 | 规划面积18平方公里。 | 900000  | 2016-2025 | 续建疏港大道（一期、二期、三期）；布局区域性物流储备中心、中欧班列（重庆）回程物资分拨中心。 | 9000  | 　 |
| 62 | ★重庆港合川港渭沱作业区一期 | 秦辉富桑子陶 | 区物铁公司 | 续建 | 建设千吨级泊位2个。 | 26000  | 2018-2020 | 完工。 | 3000  | 　 |
| 63 | 重庆渭沱综合物流产业园污水干管一期 | 秦辉富桑子陶 | 区物铁公司 | 续建 | 管道总长5500米，管道直径为1000毫米。 | 2967  | 2019-2020 | 完工。 | 800  | 　 |
| 64 | 中微基础设施项目污水处理厂 | 李云芬蒋定平 | 区汽车产业发展中心 | 续建 | 在土场镇中湾村建成日处理能力2万吨/天的污水处理厂1座。 | 17000  | 2018-2021 | 主体工程完工。 | 3000  | 　 |
| 65 | 天顶组团生态提升工程 | 李云芬蒋定平 | 区汽车产业发展中心 | 续建 | 总长约10.44公里，包含道路绿化面积13.94万平方米，新建1个节点绿化面积约3.69万平方米和道路沿线的标识系统等。 | 5900  | 2019-2020 | 完工。 | 690  | 　 |
| 66 | 产业园区信息基础设施（智慧园区） | 程 卫 | 区经济信息委 | 新开工 | 建设产业园区信息基础设施（智慧园区），搭建1个统一的园区管理中心，3大智能化应用， 4大基础支撑体系等。 | 11000  | 2020-2022 | 完成工程量50%。 | 7600  | 　 |
| 67 | 创新创业孵化园 | 程 卫 | 区工投（集团）公司 | 新开工 | 对南滨花园2.5万平方米商业用房进行装修改造。 | 7500  | 2020-2022 | 开工建设。 | 3000  | 　 |
| 68 | 医药产业园加速器、孵化器 | 程 卫 | 区医药健康产业发展公司 | 新开工 | 续建收购的时代硅谷综合配套楼约4.63万平方米的给排水、强弱电、消防等工程，完成约1.2万平方米的室内装修。 | 5450  | 2020 | 完工。 | 5450  | 　 |
| 69 | ▲重庆渭沱综合物流产业园一期 | 秦辉富桑子陶 | 区物铁公司 | 新开工 | 总占地面积693.2亩，总建筑面积186922.06平方米。包括保税物流中心；仓储物流；冷链仓储（含东南亚水果、水产分拨中心）；公铁联运（含俄罗斯木材分拨中心）；城市配送；展览办公（含跨境电商产业园）；零担仓库。修建配套道路5376米。 | 138000  | 2020-2023 | 物流大道一期、二期等配套道路开工建设，电商产业园、分拨中心等开展前期工作。 | 10000  | 　 |
| 70 | 信息安全产业城百岁溪公园二期 | 程 卫 | 区信息安全产业发展中心 | 前期 | 占地面积约110亩，局部打造西南地区最大山茶花专业园，保留生态、湿地特质。 | 4800  | 2021-2023 | 启动前期工作。 | 0  | 　 |
| **（四）** | **农业基础设施（14个）** |  |  |  |  | **227950**  |  |  | **77741**  |  |
| 71 | ▲区级乡村振兴“一镇两村”示范点建设 | 陈 皎 | 区农业农村委 | 续建 | 古楼镇：发展宜机化柑橘园3300亩，枇杷提档升级，香樟林小环线道路提质改造2公里。钱塘镇大柱村：开展智慧农业柑橘示范园项目，开展100亩清水养鱼，3.5公里钱金路提质，苏家坝河道综合整治及大柱村聚集区域人居环境改善工程。云门铁家村：完善蚕桑基地基础设施建设，栽种优质桑树2000余亩，提升铁家村白果院子人居环境。 | 27918  | 2019-2020 | 完工。 | 10818  | 　 |
| 72 | 华蓥山渠江提水工程 | 陈 皎 | 区水利局 | 续建 | 总设计能力为20万立方米/天的集中净水处理，其中一期实施能力为5万立方米/天。 | 36006  | 2016-2020 | 完工。 | 2100  | 　 |
| 73 | 石庙子水库 | 陈 皎 | 区水利局 | 续建 | 新建中型水库，正常蓄水位280.50米，总库容1060万立方米，调节库容679万立方米，灌溉面积1.85万亩。 | 34022  | 2016-2020 | 完工。 | 3000  | 　 |
| 74 | 渠江合川段防洪护岸综合治理工程（涞滩镇段） | 陈 皎 | 区水利局 | 续建 | 新建护岸长1.8公里。 | 7062  | 2017-2020 | 完工。 | 500  | 　 |
| 75 | ▲国土绿化提升行动 | 陈 皎 | 区林业局、区交通局、区水利局、区农业农村委 | 续建 | 国土绿化任务合计86万亩。 | 62630  | 2018-2020 | 全面完成。 | 24900  | 　 |
| 76 | ▲渭沱镇化龙村等19个国土综合整治项目 | 叶 华 | 区规划自然资源局 | 新开工 | 实施规模约5700公顷，预计新增耕地500公顷。 | 14250  | 2020-2021 | 完成工程量30%。 | 10000  | 　 |
| 77 | 2019年高标准农田建设 | 陈 皎 | 区农业农村委 | 新开工 | 建设高标准农田5.81万亩。 | 8138  | 2020 | 完工。 | 8138  | 　 |
| 78 | 2020年高标准农田建设 | 陈 皎 | 区农业农村委 | 新开工 | 建设高标准农田9万亩。 | 12290  | 2020-2021 | 开工建设。 | 2000  | 　 |
| 79 | 渠江合川段防洪护岸综合治理工程（小沔镇段） | 陈 皎 | 区水利局 | 新开工 | 堤线全长1550.16米，工程任务以城镇防洪为主，兼有岸坡治理，美化环境等综合效益。防洪标准为20年一遇。 | 4384  | 2020-2021 | 开工建设。 | 2000  | 　 |
| 80 | 上纲水库 | 陈 皎 | 区水利局 | 新开工 | 总库容为86.56万立方米，正常库容61.00万立方米，正常水位为296.00米。 | 3900  | 2020-2022 | 开工建设。 | 2000  | 　 |
| 81 | 2020年中小河流综合治理 | 陈 皎 | 区水利局 | 新开工 | 治理河道全长22.11公里。 | 5000  | 2020-2022 | 开工建设。 | 1000  | 　 |
| 82 | 2020年坡耕地综合治理工程 | 陈 皎 | 区水利局 | 新开工 | 治理面积7000亩。 | 2450  | 2020 | 完工。 | 2450  | 　 |
| 83 | 柏水溪流域（合川段）综合整治工程 | 陈 皎 | 区水利局 | 新开工 | 对柏水溪流域合川段全长约12公里长的河道进行防洪护岸建设。 | 6500  | 2020-2021 | 开工建设。 | 6000  | 　 |
| 84 | 农村人口聚集区的污水处理项目（第二批） | 蒋定平 | 区生态环境局 | 新开工 | 实施钱塘镇、龙市镇、大石街道、云门街道等镇街25户集中居住区以上生活污水处理设施第二批工程建设。 | 3400  | 2020-2021 | 开工建设。 | 2835  | 　 |
| **（五）** | **旅游基础设施（6个）** |  |  |  |  | **17897**  |  |  | **5895**  |  |
| 85 | 涞滩二佛寺摩崖造像北岩造像本体保护及抢险加固工程 | 何 川张 宏 | 钓鱼城文旅公司 | 续建 | 工程分为危岩抢险加固与本体保护两部分。危岩抢险加固工程主要对二佛寺摩崖造像的渗水治理和危岩体加固；北岩本体保护工程主要是对北岩摩崖造像的彩绘等及基岩进行保护修复。 | 2837  | 2017-2020 | 完工。 | 1200  | 　 |
| 86 | 钓鱼城范家堰遗址本体加固与保护展示工程 | 张 宏 | 钓鱼城事务中心 | 续建 | 对占压遗址的林地进行环境整治；对本体实施病害清理、加固等工程；对已揭示的遗址进行考古清理；实施展示设施工程。 | 3660  | 2019-2020 | 完工。 | 1400  | 　 |
| 87 | 下涞滩传统村落保护项目 | 叶 华 | 涞滩镇 | 新开工 | 实施道路梳理改造升级；新建公厕2座，老街强弱电入地，新建消防管道3000米等。 | 3350  | 2020-2021 | 开工建设。 | 1950  | 　 |
| 88 | 涞滩古镇景区基础设施提升 | 何 川张 宏 | 钓鱼城文旅公司 | 新开工 | 提升城墙及涞园品质，瓮城停车场改造工程，维修61号门市，推进文昌宫维修及二佛寺至文昌宫城墙抢险加固工程，增设经营性项目。 | 2300  | 2020-2022 | 开工建设。 | 550  | 　 |
| 89 | 龙多山文物保护工程 | 张 宏 | 区文化旅游委 | 新开工 | 开展龙多山摩崖及题记（东岩）危岩加固工程、龙多山摩崖及题记（东岩）本体修复工程、龙多山寨墙、寨门保护修缮工程等。 | 2000  | 2020-2023 | 开工建设。 | 300  | 　 |
| 90 | 钓鱼城南一字城西城墙、东内城墙、始关门段城墙、始关门遗址保护展示项目 | 张 宏 | 钓鱼城事务中心 | 新开工 | 始关门段城墙防护加固等工作；钓鱼城南一字城西城墙上端、东内城墙以及始关门遗址等开展本体的防护加固等；始关门遗址展示工程。 | 3750  | 2020-2022 | 开工建设。 | 495  | 　 |
| **二** | **社会事业和社会治理（27个）** |  |  |  |  | **936526**  |  |  | **110670**  |  |
| **（一）** | **教育（13个）** |  |  |  |  | **127270**  |  |  | **22780**  |  |
| 91 | 公共实训基地 | 张 宏陈 皎 | 区人力社保局、区教委 | 新开工 | 总用地面积4739平方米，总建筑面积14793.21平方米。 | 5000  | 2020-2022 | 开工建设。 | 2000  | 　 |
| 92 | ▲花果小学等5个学校建设 | 陈 皎 | 区教委 | 新开工 | 花果小学：占地59亩，建筑面积23627平方米，运动场20000平方米（300米环形跑道）。南屏小学：占地20亩，修建校舍22000平方米。南津街小学综合楼项目：新建综合教学楼6000平方米。久长街小学教学楼拆除重建：重建教学楼建筑面积11184平方米。新华幼儿园花果分园新建、芳草分园装修：新建花果分园园舍建筑面积9000平方米，装修芳草分园。 | 26170  | 2020 | 完工。 | 16640  | 　 |
| 93 | 凤凰小学 | 陈 皎 | 区教委 | 新开工 | 占地73亩，建筑面积32000平方米，运动场20000平方米。 | 12000  | 2020-2022 | 开工建设。 | 3000  | 　 |
| 94 | 龙市小学扩建 | 陈 皎 | 区教委 | 新开工 | 新建综合楼建筑面积6000平方米。 | 2500  | 2020-2021 | 开工建设。 | 600  | 　 |
| 95 | 合川中学体育馆 | 陈 皎 | 区教委 | 前期 | 建筑面积26000平方米。 | 26000  | 2021-2022 | 开展前期工作。 | 50  | 　 |
| 96 | 涪滨小学 | 陈 皎 | 区教委 | 前期 | 占地面积约31亩，建筑面积23000平方米、运动场地20000平方米。 | 6600  | 2021-2022 | 开展前期工作。 | 100  | 　 |
| 97 | 花果初中 | 陈 皎 | 区教委 | 前期 | 建筑面积23500平方米，运动场21000平方米。 | 12000  | 2021-2023 | 开展前期工作。 | 200  | 　 |
| 98 | 沙南小学 | 陈 皎 | 区教委 | 前期 | 建筑面积30000平方米，运动场20000平方米（200米环形跑道）。 | 10000  | 2022-2023 | 开展前期工作。 | 50  | 　 |
| 99 | 花滩小学 | 陈 皎 | 区教委 | 前期 | 占地60亩，建筑面积约320000平方米，运动场20000平方米。 | 10000  | 2022-2023 | 开展前期工作。 | 20  | 　 |
| 100 | 沙白路小学 | 陈 皎 | 区教委 | 前期 | 占地60亩，建筑面积30000平方米，运动场20000平方米。 | 10000  | 2022-2023 | 开展前期工作。 | 50  | 　 |
| 101 | 高阳小学综合楼 | 陈 皎 | 区教委 | 前期 | 综合楼建筑面积12000平方米。 | 3000  | 2021-2022 | 开展前期工作。 | 0  | 　 |
| 102 | 东津沱小学综合楼 | 陈 皎 | 区教委 | 前期 | 综合楼建筑面积8000平方米。 | 2000  | 2021-2022 | 开展前期工作。 | 20  | 　 |
| 103 | 特殊教育小学迁建 | 陈 皎 | 区教委 | 前期 | 占地60亩，建筑面积8000平方米。 | 2000  | 2021-2023 | 开展前期工作。 | 50  | 　 |
| **（二）** | **卫生（5个）** |  |  |  |  | **62321**  |  |  | **18670**  |  |
| 104 | 重庆德兴二级综合医院 | 李云芬蒋定平 | 区汽车产业发展中心 | 续建 | 建成营利性的二级综合性医院，诊疗科目和配置标准均严格按照国家二级综合医院标准确定设置。 | 11000  | 2019-2020 | 主体施工。 | 5300  | 　 |
| 105 | 中西医结合医院老年病康复治疗中心综合楼建设 | 吴景明 | 区卫生健康委 | 续建 | 建筑面积24000平方米。 | 9972  | 2019-2021 | 完成主体。 | 3200  | 　 |
| 106 | ▲合川区卫生系统医用设备及基本建设 | 吴景明 | 区医药健康产业发展公司 | 新开工 | 7个医院建筑面积共计37500平方米；包括房屋主体、装修装饰、设备采购、设备安装、配套环境、供水供电、污水处理、开闭所及其他附属设施。 | 32921  | 2020-2022 | 开工建设钱塘、渭沱、龙凤三家医院及人民医院开闭所。 | 10000  | 　 |
| 107 | 合川区妇幼保健院建设（三期） | 吴景明 | 区卫生健康委 | 前期 | 建筑面积6800平方米，环境整治及配套设施项目。 | 5000  | 2021-2022 | 完成前期工作 | 20  | 　 |
| 108 | 龙市中心卫生院住院楼建设 | 吴景明 | 区卫生健康委 | 前期 | 新建住院楼6000平方米，新增床位160张，配套设施用房160平方米。 | 3428  | 2021-2022 | 完成前期工作。 | 150  | 　 |
| **（三）** | **养老（3个）** |  |  |  |  | **511050**  |  |  | **2920**  |  |
| 109 | 推进社区养老服务“千百工程” | 吴景明 | 区民政局 | 新开工 | 实施社区居家养老服务设施全覆盖。 | 6000  | 2020-2021 | 新建盐井、草街、云门、渭沱等街道养老服务中心建设，新建合阳城、南津街、钓鱼城、钱塘、香龙等社区养老服务站。 | 2480  | 　 |
| 110 | 合川区社会福利院老人用房及附属工程 | 吴景明 | 区民政局 | 前期 | 建筑面积21250平方米，床位500张，配套设施及环境绿化建设。 | 5050  | 2021-2023 | 开展前期工作。 | 240  | 　 |
| 111 | 区域医疗康养服务中心 | 吴景明 | 区民政局 | 前期 | 占地1000亩，打造配套完善的养老综合服务体系及所属配套设施、环境绿化等。建筑面积600000平方米，床位10000张。 | 500000  | 2021-2025 | 开展前期工作。 | 200  | 　 |
| **（四）** | **文化体育（2个）** |  |  |  |  | **206100**  |  |  | **55000**  |  |
| 112 | ▲区文化创意产业示范园（融媒体中心） | 卢 波 | 钓鱼城文旅公司、区融媒体中心 | 新开工 | 在原葛恩公司厂区（使用面积约60亩）建设融媒体中心办公及设备、功能用房。 | 6100  | 2020-2021 | 主体建成。 | 5000  | 　 |
| 113 | ▲合川国际影视文化艺术小镇 | 张 宏 | 区文化旅游委 | 新开工 | 充分利用原重棉四厂厂区资产，通过保护、修缮、加固和功能改造等措施，打造成影视文化上下游产业链聚集区。 | 200000  | 2020-2024 | 完成第一期建设，包括土地房屋资产购置、基础设施改造、互动游乐设施等配套服务。 | 50000  | 　 |
| **（五）** | **社会治理（4个）** |  |  |  |  | **29785**  |  |  | **11300**  |  |
| 114 | 锦绣新都、茂田建博城小区公租房装修工程 | 叶 华 | 区城投（集团）公司 | 续建 | 对公租房进行基础装修。其中锦绣新都小区939套，建筑总面积67446.41平方米；茂田建博城小区224套，建筑面积19368.48平方米。 | 5999  | 2018-2020 | 完工。 | 2500  | 　 |
| 115 | 基层派出所建设（隆兴、钱塘、双槐） | 陈正洪 | 区公安局 | 续建 | 隆兴派出所占地总面积3.75亩，建筑总面积1716.97平方米；钱塘派出所占地总面积6.3亩，建筑总面积约2636平方米；双槐派出所占地总面积6亩，建筑总面积约2636平方米。 | 4316  | 2019-2021 | 主体工程完工。 | 1000  | 　 |
| 116 | 西南警务技能训练基地暨消防训练基地 | 陈正洪 | 区公安局 | 新开工 | 20260平方米（其中综合教学楼5层共5759.79m²，体能综合训练楼1层共1988m²，宿舍楼10层8799.28m²，地下车库位架空层3712.93m²。 | 11000  | 2020 - 2022 | 开工建设，完成50%的工作量。 | 5500  | 　 |
| 117 | 消防训练基地及草街消防站和国家地震救援分队建设项目 | 桑子陶 | 区消防支队 | 前期 | 项目占地面积3.8公顷（56.9亩），总建筑面积12228平方米、培训及训练规模300人。 | 8470  | 2021- 2022 | 完成征地拆迁等前期工作。 | 2300  | 　 |
| **三** | **产业发展（63个）** |  |  |  |  | **9486097**  |  |  | **1413000**  |  |
| **（一）** | **农业发展（14个）** |  |  |  |  | **907345**  |  |  | **154800**  |  |
| 118 | 德添丰万亩智慧柑橘产业园 | 陈 皎 | 区农业农村委 | 续建 | 在钱塘镇建设万亩智慧柑橘产业园。 | 2180  | 2019-2021 | 建成3000亩智慧柑橘产业园。 | 1000  | 　 |
| 119 | ★▲合川区欧盟标准养殖一体化建设暨生态循环处理（百万头优质生猪育种育肥养殖及粪污资源化利用建设） | 陈 皎 | 区畜牧兽医中心 | 续建 | 建设原种猪场1个，生猪标准化规模养殖场100个，饲料厂1个，食品加工厂（含科技研发中心）1个，以及配套的有机肥厂及沼气发电等产业一体化项目。 | 240000  | 2018-2024 | 德康原种猪场全面投产，建设4个种猪场，发展生猪标准化规模养殖代养场约20个，启动50万吨饲料厂建设，推进1个有机肥厂建设。 | 80000  | 　 |
| 120 | 蛋鸡养殖基地 | 陈 皎 | 龙市镇 | 续建 | 建设130万羽蛋鸡智能化养殖项目（其中50万羽桑叶蛋鸡），包括：200亩智能化养殖场、3000亩饲料桑种植基地等。 | 2000  | 2019-2021 | 建设80万羽蛋鸡智能化养殖项目（其中20万羽桑叶蛋鸡），包括：200亩智能化养殖场、1000亩饲料桑种植基地等。 | 1200  | 　 |
| 121 | ★▲油橄榄产业园 | 陈 皎 | 隆兴镇 | 续建 | 种植油橄榄（作物）30000亩，建设30000亩油橄榄的管护，基础设施建设、高产项目建设等。（建筑物、构筑物）3001平方米。 | 100000  | 2017-2023 | 提质改造3万亩油橄榄基地，实施基地排水沟整治、修枝整形，施肥除草、病虫害防治等内容，建成油橄榄文化广场，公厕等配套设施，加工特级初榨橄榄油80吨。 | 12500  | 　 |
| 122 | 重庆春坤循环农业示范园建设项目 | 陈 皎 | 区农业农村委 | 新开工 | 主要进行土地整治、园内基础设施建设、苗木定植、休闲农业设施建设以及年出栏商品猪2.5万头养殖基地建设。 | 15000  | 2020-2022 | 启动一期建设施工。 | 4000  | 　 |
| 123 | 观音村农业综合开发项目 | 陈 皎 | 区农业农村委 | 新开工 | 主要进行土地整治5000余亩，发展优质果蔬种植基地、特色水产养殖基地、休闲农业等。 | 20000  | 2020-2025 | 开工建设。 | 1000  | 　 |
| 124 | 三汇生态农业园建设项目 | 陈 皎 | 区农业农村委 | 新开工 | 基地规模约600亩。种养结合，形成“菜鱼共生”的集装箱养鱼和无土蔬菜栽培相结合的循环利用模式，进行生态鱼、蔬菜加工。 | 8000  | 2020-2022 | 开工建设。 | 2000  | 　 |
| 125 | 3万吨优质稻米加工项目 | 陈 皎 | 区农业农村委 | 新开工 | 建设年加工稻米3万吨的稻米加工厂，带动发展优质水稻种植20万亩。 | 3000  | 2020-2022 | 开工建设。 | 2000  | 　 |
| 126 | ★▲合川区现代农业示范区 | 陈 皎 | 区农业农村委、龙市镇、肖家镇 | 新开工 | 围绕“三园同创”，推进国家农村产业融合示范园、国家农业产业强镇、市级现代农业产业园建设。 | 26165  | 2020-2022 | 开工建设。 | 11000  | 　 |
| 127 | 中冶赛迪有机肥加工项目 | 陈 皎 | 区农业农村委、区畜牧兽医中心 | 新开工 | 续建中冶赛迪有机肥加工厂，年处理粪污达5万吨，年加工有机肥达2.2万吨。 | 6000  | 2020-2022 | 启动建设一批粪污收集点和有机肥精加工厂。 | 3000  | 　 |
| 128 | ▲合川区禽类定点屠宰场 | 陈 皎 |  区城投（集团）公司 | 新开工 | 建设活禽定点屠宰中心，建设两条自动化流水作业宰杀生产线，日屠宰能力3万只。 | 5000  | 2020 | 完工。 | 5000  | 　 |
| 129 | ★▲合川黑猪保种选育及产业化开发项目 | 陈 皎 | 区畜牧兽医中心 | 新开工 | 建设合川黑猪核心保种场1个，建设合川黑猪扩繁场共3个，发展（包括新改建）优质合川黑猪商品育肥猪场约50个，建设1个合川黑猪科研所（院）等。 | 80000  | 2020-2024 | 建设合川黑猪核心保种场1个，圈舍面积达9000平方米，可饲养种猪1600头；建设与养殖规模相配套的粪污处理及资源化利用设施；启动建设扩繁场1个。 | 12000  | 　 |
| 130 | ★▲合川区智慧生态生猪产业体系建设项目 | 陈 皎 | 区畜牧兽医中心 | 新开工 | 新建智慧生态猪场及粪污处理资源化利用设施，实施智慧化工厂升级改扩建，完善德佳肉类公司生猪屠宰加工生产线。 | 150000  | 2020-2024 | 建设3000头种猪的智慧种猪场1个，建设5000吨冻库。 | 20000  | 　 |
| 131 | 农产品加工基地 | 陈 皎 | 区农业农村委 | 前期 | 占地1000亩左右，建设辐射渝西、川东北的农产品加工基地。 | 250000  | 2021-2025 | 完成规划选址。 | 100  | 　 |
| **（二）** | **工业发展（38个）** |  |  |  |  | **1992252**  |  |  | **328900**  |  |
| **（1）** | **主导产业（21个）** |  |  |  |  | **983552**  |  |  | **131000**  |  |
| **①** | **装备制造（13个）** |  |  |  |  | **344400**  |  |  | **55100**  |  |
| 132 | 博盛威模具项目 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 续建 | 总建筑面积5万平方米。 | 20000  | 2019-2022 | 一期厂房建成投产。 | 2000  | 　 |
| 133 | 鼎工机电检验自动化改造 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 续建 | 购置成品耐久性能测试设备10台、各种客户终端20台套，改造通用汽车机发电机组成品耐久检测工序，形成年检测通用汽油机发电机组120万套的能力。 | 1300  | 2019-2020 | 完工。 | 1000  | 　 |
| 134 | ★▲汽车零部件生产线 | 周富勇 | 三汇镇 | 续建 | 建设汽车空调相关零部件生产线。 | 15000  | 2019-2020 | 完工。 | 12000  | 　 |
| 135 | ★▲重庆光奥汽车轻量化零部件项目 | 李云芬蒋定平 | 区汽车产业发展中心 | 续建 | 建设汽车轻量化零部件的生产线。 | 18000  | 2019-2020 | 完工。 | 10000  | 　 |
| 136 | ★▲重庆泰思瑞摩托车零部件及新型材料 | 李云芬蒋定平 | 区汽车产业发展中心 | 续建 | 主要建设厂房及配套用房70000平方米，主要经营新能源汽车零部件，传统汽车零部件，新型轻质可降解汽车内包装、可阻燃汽车塑料零部件等的研发及生产。 | 27000  | 2019-2021 | 主体完工。 | 10000  | 　 |
| 137 | 华创电梯扩能 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 主要建设上下梁、直梁、轿顶底、主机底座、轿架、对重架等电梯部件生产基地。 | 10000  | 2020-2023 | 开工建设。 | 1200  | 　 |
| 138 | ▲白鹤林制造产业园 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 完成中控自动化控制仪器仪表生产研发基地后续工程建设，建成后完成装备制造产业招商。 | 50000  | 2020-2023 | 主体完工。 | 5000  | 　 |
| 139 | 持恒模具生产线自动化改造 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 对现有生产线进行自动化技术改造，购置智能喷涂线、全自动影像测量仪、工业机器人等关键设备及配套设施，达成后将实现年产模具200套，产品500万套的生产能力。 | 1200  | 2020-2021 | 开工建设。 | 800  | 　 |
| 140 | ▲合川智能制造产业园标准厂房项目 | 李云芬蒋定平 | 区交通设备制造产业公司 | 新开工 | 对250亩工业用地进行平场，同时新建17万平方米厂房及办公楼、科研楼，实验楼、宿舍楼、园区食堂、公共停车场、配套商业体。 | 50000  | 2020-2022 | 建设8万平方米厂房。 | 10000  | 　 |
| 141 | 消声器生产项目 | 柳 川 | 钱塘镇 | 新开工 | 该项目占地面积约22亩，主要从事消声器生产。 | 8400  | 2020-2021 | 开工建设。 | 3000  | 　 |
| 142 | 柏力开米复合塑料项目 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 前期 | 建设生产ABS、PA6/PA66、PP等改性工程塑料。 | 8500  | 2021-2022 | 完成招商签约。 | 0  | 　 |
| 143 | 九峰科技盘活项目 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 前期 | 盘活九峰科技项目，引进机械加工及相关产业。 | 35000  | 2021-2022 | 完成招商签约。 | 0  | 　 |
| 144 | 五洲龙收购盘活项目 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 前期 | 建成年产10万辆皮卡、SUV以及新能源物流车生产线。 | 100000  | 2021-2023 | 达成收购协议。 | 100  | 　 |
| **②** | **医药健康（4个）** |  |  |  |  | **131700**  |  |  | **18000**  |  |
| 145 | 本基生物 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 续建 | 建设肝素钠提取生产线。 | 15000  | 2017-2020 | 完工。 | 1000  | 　 |
| 146 | 优宝生物 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 续建 | 主要建设兽药、生物技术产品工厂及相关配套设施。 | 18000  | 2019-2022 | 主体动工。 | 4000  | 　 |
| 147 | 药用玻璃 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 续建 | 总建筑面积14万平方米。 | 68700  | 2018-2022 | 主体施工。 | 3000  | 　 |
| 148 | ★▲健能医药 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 建设片剂、胶囊剂、散剂、口服溶液剂6条生产线，形成片剂10亿片、胶囊5亿粒、散剂2000万袋（瓶）、口服溶液剂1亿瓶的生产规模。 | 30000  | 2020-2023 | 开工建设。 | 10000  | 　 |
| **③** | **信息技术（4个）** |  |  |  |  | **507452**  |  |  | **57900**  |  |
| 149 | **★**▲恒芯天际信息安全产业示范基地 | 程 卫 | 区信息安全产业发展中心 | 续建 | 物联网通讯设备、材料、电子元器件、仪器仪表、机电设备的生产、研发、销售。 | 180000  | 2018-2021 | 完成一期厂房主体结构施工。 | 15000  | 　 |
| 150 | ▲光电芯片厂房一期工程 | 程 卫 | 区信息安全产业公司 | 新开工 | 总占地100亩，总建筑面积约45563平方米，建设生产厂房两幢、标准厂房一幢、配套管理用房三幢、污水固废处理站以及厂区道路。 | 27452  | 2020-2021 | 完成主体工程30%。 | 6900  | 　 |
| 151 | ★▲中兴西南智慧城市产业园 | 叶 华 | 区新城建设发展中心 | 新开工 | 主要建设内容有移动互联网研究院，企业总部（包括中兴网信西南区域总部、智慧城市运营中心以及其他IT企业总部)、数据中心、研发中心、培训中心、智慧城市展览馆、人才公寓及生活配套服务设施等。 | 200000  | 2020-2022 | 完成移动互联网研究院、智慧城市展览馆、数据中心建设等。 | 30000  | 　 |
| 152 | ▲博琨瀚威生产基地项目 | 程 卫 | 区信息安全产业发展中心 | 前期 | 主要从事电子元器件、通信产品生产、研发、销售、服务等。 | 100000  | 2021-2022 | 完成前期工作。 | 6000  | 　 |
| **（2）** | **其他工业（17个）** |  |  |  |  | **1008700**  |  |  | **197900**  |  |
| 153 | ★▲君道装配式建筑 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 续建 | 建设年产为10万立方PC构建、600吨PC钢模具、2000组PC模台、机制砂120万吨、透水砖12万平方米的生产线。 | 36000  | 2019-2022 | 主体施工。 | 15000  | 　 |
| 154 | 梅香园扩能 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 续建 | 总建筑面积2.4万平方米。 | 10000  | 2019-2020 | 完工。 | 1000  | 　 |
| 155 | 德佳食品罐头生产线自动化改造 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 续建 | 项目对现有红烧肉罐头生产车间、午餐肉罐头生产车间进行生产线自动化改造，预计年产各类罐头35000吨。 | 4500  | 2019-2021 | 设备采购。 | 3000  | 　 |
| 156 | ▲矿业权新建和增划资源矿山项目 | 叶 华 | 区规划自然资源局 | 续建 | 建成年产100万吨建筑石料用灰岩矿山16个、年产100万吨制灰用灰岩矿山2个、年产200万吨水泥用灰岩矿山2个、年产20万吨水泥配料用砂岩矿山2个、年产5万吨页岩矿山1个、年产8万吨页岩矿山4个。 | 158300  | 2019-2021 | 主体施工。 | 50000  | 　 |
| 157 | ★▲玻璃扩能 | 李云芬蒋定平 | 区汽车产业发展中心 | 续建 | 清平杨柳坝玻璃企业扩能，拟入驻6家玻璃企业。 | 119500  | 2019-2021 | 主体施工。 | 50000  | 　 |
| 158 | 曾巧榨菜加工续建 | 陈 皎 | 龙市镇 | 续建 | 新建榨菜生产线2条。 | 3000  | 2019-2021 | 新建榨菜生产线1条，年榨菜加工量增加3万吨。 | 1000  | 　 |
| 159 | 海帆节能门窗及幕墙生产 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 建设塑钢门窗、铝合金门窗、幕墙以及高端定制系统门窗生产线。 | 9000  | 2020-2023 | 开工建设 | 1000  | 　 |
| 160 | 里程管业基地 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 建设大口径PVC螺旋缠绕管及PVC模块高环刚度螺旋缠绕管生产线30条，3.3万平方米厂房及附属设施等。 | 19000  | 2020-2023 | 开工建设。 | 2000  | 　 |
| 161 | 德国生物消毒液生产项目 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 主要从事德国生物消毒液产品的研发、生产、销售等。 | 30000  | 2020-2022 | 一期租赁标准厂房投产。 | 3000  | 　 |
| 162 | ▲郑派建材生产项目 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 主要从事五金交电、金属材料、电线等生产及销售。 | 20000  | 2020 | 完工。 | 20000  | 　 |
| 163 | ▲万协管业项目 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 主要生产3PE防腐钢管、螺旋钢管等。 | 8900  | 2020 | 完工。 | 8900  | 　 |
| 164 | ★▲聚慧清真食品生产 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 建设清真食品生产线。 | 13000  | 2020-2022 | 开工建设。 | 6000  | 　 |
| 165 | 三洲桃片生产 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 新开工 | 建设“三江牌”“三洲牌”等知名品牌桃片的生产项目。 | 5500  | 2020-2022 | 开工建设。 | 2500  | 　 |
| 166 | ▲年产100万吨干混砂浆生产线项目 | 周富勇 | 三汇镇 | 新开工 | 主要建设年产100万吨干混砂浆生产线厂房、原料储存仓库、成品储存仓库、散装砂浆背罐存放区域及办公、生活、实验室等。 | 27000  | 2020 | 完工。 | 27000  | 　 |
| 167 | ▲高尔夫球袋生产项目 | 柳 川 | 钱塘镇 | 新开工 | 该项目租用钱塘镇闲置厂房和办公楼8600平米，生产高尔夫球袋及相关配套设备。 | 6000  | 2020 | 完工。 | 6000  | 　 |
| 168 | 桐油加工项目 | 桑子陶 | 太和镇 | 新开工 | 从事桐油加工。 | 9000  | 2020-2024 | 完成桐树种植5000亩以上，完成桐油加工厂选址、办理建设前期工作。 | 1000  | 　 |
| 169 | 颐高诺亚方舟安全小镇 | 程 卫刘良金 | 工业园区管委会 | 前期 | 建设运营集产业研发、教育培训、产业应用和安全管理以及国家应急产业园等6大板块的安全小镇。 | 530000  | 2021-2025 | 开展项目规划及环评以及土壤污染状况调查等前期工作。 | 500  | 　 |
| **（三）** | **第三产业（11个）** |  |  |  |  | **6586500**  |  |  | **929300**  |  |
| **（1）** | **商贸物流（4个）** |  |  |  |  | **707000**  |  |  | **84300**  |  |
| 170 | ★▲高阳铁路货运站 | 桑子陶 | 区交通局 | 续建 | 总建筑面积10万平方米。 | 35000  | 2019-2020 | 完工。 | 15000  | 　 |
| 171 | ▲三江流域砂石资源开发利用配套基础设施建设 | 程 卫 | 区农投（集团）公司 | 新开工 | 建设小沔镇货运码头1个500吨级（兼顾1000吨级）泊位，设计年吞吐量30万吨；建设禁采期砂石集散中心4个（南城、北城、云门、狮滩片区），共计存放250万吨砂石。 | 72000  | 2020-2023 | 开工建设小沔镇货运码头和北城片区集散中心。 | 19200  | 　 |
| 172 | ★▲万汇国际（现代物流商贸城） | 秦辉富桑子陶 | 区物铁公司 | 新开工 | 项目一期用地约320亩，其中商业用地约220亩。建筑面积21.3万平方米。主要建设集创客空间、物联网服务等区域性物资物流区域集散分销中心业态于一体的国际国内工业品博览城暨万汇国际西南总部，打造西部地区物联网工业品博览示范基地。 | 500000  | 2020-2025 | 首开区动工建设。 | 50000  | 　 |
| 173 | 成品油储运基地 | 秦辉富桑子陶 | 区物铁公司 | 前期 | 主要建设储油规模10万立方米的能源基地，一期5万立方米，二期5万立方米，含油库、铁路专线及接卸站台等。 | 100000  | 2021-2024 | 项目实质性落地。 | 100  | 　 |
| **（2）** | **房地产开发（1个）** |  |  |  |  | **4590000**  |  |  | **800000**  |  |
| 174 | ▲房地产开发 | 叶 华 | 区住房城乡建委 | 续建 | 沙溪半岛国际、悦府、鹏润悦秀御江府等地产项目总建筑面积550万平方米。 | 4590000  | 2018-2025 | 完成120万平方米房地产开发建设。 | 800000  | 　 |
| **（3）** | **旅游（6个）** |  |  |  |  | **1289500**  |  |  | **45000**  |  |
| 175 | 三江灯饰工程 | 何 川张 宏 | 钓鱼城文旅公司 | 续建 | 包括涪江一桥、涪江二桥、东渡大桥、南屏大桥景观灯饰、文峰古街沿江建筑、鸭嘴码头及学士山八角亭等景观照明工程。 | 12000  | 2019-2020 | 完工。 | 1000  | 　 |
| 176 | ▲钓鱼城创5A | 张 宏 | 钓鱼城事务中心 | 续建 | 将钓鱼城成功创建为国家5A级景区。 | 9000  | 2018-2020 | 完工。 | 7000  | 　 |
| 177 | ★▲合川钓鱼城小镇建设项目 | 叶 华李文莉 | 区新城建设发展中心 | 新开工 | 产业核心区和产业配套区主要包括主题景观、文化演艺、文化合院、非遗民俗、军事文化、市井夜市、休闲水街、主题民宿、康养度假、文创基地、江湖工坊、水上画舫等。原住民展示区即特色风貌居住区。规划用地约1230亩。 | 1100000  | 2020-2024 | 完成一期工程量15%。 | 35000  | 　 |
| 178 | 行知别院项目（原草街度假村项目） | 何 川张 宏 | 钓鱼城文旅公司 | 新开工 | 利用草街子老街小学、寨子顶片区资产，依托陶行知研学实践教育基地项目，打造以住宿、餐饮、休闲于一体的民宿酒店。 | 3500  | 2020-2022 | 开工建设。 | 1000  | 　 |
| 179 | 钓鱼城景区配套设施（鱼城村1社片区） | 何 川张 宏 | 钓鱼城文旅公司 | 新开工 | 利用鱼城村1社土地征拆后的农房，打造以住宿、餐饮、休闲于一体综合配套服务区。 | 15000  | 2020-2021 | 开工建设。 | 1000  | 　 |
| 180 | 三汇雨台山避暑康养项目 | 何 川张 宏 | 钓鱼城文旅公司、三汇镇 | 前期 | 占地约400亩，在华蓥山海拔约1100米的雨台山，建设集避暑度假、健身康养、休闲娱乐于一体的综合性高山避暑休闲项目。 | 150000  | 2021-2024 | 开展前期工作。 | 0  | 　 |