**统一社会信用代码**

**12500382MB1D46678U**

**事业单位法人年度报告书**

**（ 2021 年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 重庆市合川区农田建设及农机服务中心 |

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人** |  |

**国家事业单位登记管理局制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **《事业**  **单位**  **法人**  **证书》**  **登载**  **事项** | **单位名称** | 重庆市合川区农田建设及农机服务中心 | | |
| **宗旨和**  **业务范围** | 推进农田建设、强化农机服务、助推乡村振兴 负责制定耕地及农田建设与保护相关工作 负责耕地质量调查、监测 对耕地质量等级进行评价 建立耕地质量信息系统 承担农田建设具体项目实施工作 组织实施农机作业规范和技术标准 承担农业机械新机具和新技术推广服务等 | | |
| **住 所** | 重庆市合川区南津街街道上什字西路194号 | | |
| **法定代表人** | 唐伟生 | | |
| **开办资金** | 15（万元） | | |
| **经费来源** | 财政补助（全额拨款） | | |
| **举办单位** | 重庆市合川区农业农村委员会 | | |
| **资产**  **损益**  **情况** | 净资产合计（所有者权益合计） | | | |
| 年初数（万元） | | 年末数（万元） | |
| -6.2484 | | -3.5956 | |
| **网上名称** | **合川区农田农机中心** | | **从业人数** | 12 |
| **对《条**  **例》和**  **实施细**  **则有关**  **变更登**  **记规定**  **的执行**  **情 况** | 按照核准等级的业务范围开展活动，能够及时按照要求进行变更登记。 | | | |
| **开**  **展**  **业**  **务**  **活**  **动**  **情**  **况** | （一）高标准农田建设工作开展情况 1、圆满完成2019年项目收尾工作。项目完成工程建设后，今年进入收尾阶段。我中心制定了高标准农田建设项目资料管理规范并组织施工单位资料员进行专项培训，圆满完成了2019年项目的装订存档工作。通过了三级验收（竣工验收、区级验收、市级验收）并获得了市级验收组专家的一致认可。 2、保质保量完成2020年项目建设任务。项目于2021年年初进场施工，目前已完成工程量95%，预计年底全部完工。通过严格执行制度、狠抓现场监管、借助中介单位等有效措施，确保项目能规范、高效、保质保量按时完成建设任务。 3、争分夺秒推进2021年项目建设工作。合川区2021年高标准农田建设项目已下达财政资金11759万元，建设高标准农田11万亩（其中农业专项资金项目4万亩，农田建设补助资金项目7万亩），主要是整村整镇成片集中在合肖路沿线打造10万亩级的高标准农田优质粮油示范区。共涉及草街、土场、太和、肖家、清平、双槐、钱塘、铜溪、涞滩、云门等10个镇街。于2021年3月启动设计工作，目前已完成招投标工作，正有序组织施工单位进场开展放线工作。 4、全力推进 “七化”示范项目建设。项目（一期）建设地点为合川区龙市镇龙头村、海慧村，建设高标准农田4206亩。主要实施内容为土地平整工程1806.88亩，新建下田坡道474个；田间道路工程新、改建4.5田间道5802米。目前已完成技术交底工作，正开展放线工作，预计今年年底完成工程量20%；“七化”二期已基本完成设计内容，正开展评审工作。 （三）耕地质量保护与提升项目工作情况 一是科学推进耕地质量等级评价。根据2020—2021年耕地地力评价结果以及高标准农田建设情况，采用面积加权法，全区耕地质量平均等级5.09，比2019—2020年平均等级5.29提高了0.2个等级，全区耕地质量较上年基本持平。 二是按时完成耕地质量监测点建设。在双槐镇、大石街道、古楼镇、三庙镇、龙凤镇、二郎镇、云门街道、钱塘镇、龙市镇、涞滩镇、铜溪镇、渭沱镇、官渡镇等镇街新建耕地质量长期定位监测点15个，并完成竣工验收。 三是大力提升耕地质量。2021年度合川区高标准农田建设区域中计划大力推广秸秆还田、绿肥种植、有机肥施用、测土配方施肥、机械施肥、水肥一体化和病虫害绿色防控等耕地质量提升技术约3万亩。 （四）土地宜机化整治项目推进情况 截至目前，我区共有12个业主进行农田宜机化整治项目申请，经过严格的资格审核、专家评审，通过了12个业主的农田宜机化改造实施方案。项目分别位于合川区太和镇（石岭村、石垭村、米市村）、隆兴镇（安乐村）、沙鱼镇（燕子村）、二郎镇（六合村、半月村）、燕窝镇（高峰村）、钱塘镇（米口村）、铜溪镇（金沙村）等7个镇街，实施土地宜机化整治共计1.3万亩。目前已有1万亩完成土地宜机化整治并投入使用，现正完善相关资料并有序组织验收。 （五）农机服务工作推进情况 1、农业机械化发展水平持续提升。一是农机装备总量持续增长。截至目前，我区新增机具4439台（其中50-140马力大型拖拉机19台，2.6千瓦四行插秧机6台，10-30吨谷物烘干机5台），比上年同期增长1278台，同比增长率40%；全区机械总动力达1.7万千瓦，比上年同期增长0.49万千瓦。二是农机作业水平稳步提升。截至目前，我区综合机械化率达56.9%，相比上年综合机械化率增长了0.3个百分点。其中机耕率达73.5%，机播率达3.4%，机收率达87.4%，均呈持续稳步提升状态。三是购机补贴资金落实到位。我中心严格按照相关文件要求，公开透明的进行购机补贴工作。截至2021年11月20日，我区累计提交申请5877 份，受益户数5827 户，机具数量5913台，完成资金569.3万元，达全年任务53.7% （全年任务资金1060万元，由于系统更新，于2021年9月停止录入，购机置补工作暂停开展）。 2、农机社会化服务成效显著。一是党建领航，社会化服务不断提升。按照“党建引领、政府推动、市场运作”的原则，充分发挥农村基层党组织发展生产、引导群众和服务农村的作用，建立健全全区农机社会化服务体系，提升全区农机装备水平，推动农业机械化全程全面发展，系统推进我区党建领航农机社会化服务工作，不断解放和发展农村生产力，持续增强农村发展活力。逐步建立起“覆盖全程、服务全面、机制灵活、运转高效、保障有力”的“1+30+N”农机社会化服务体系。今年已启动在龙市镇建设1个农业生产社会化服务调动中心，在钱塘、云门等镇街建设7个全程机械化综合农事服务中心。全区现有农机服务专业合作社达到96家，拖拉机192余台，联合收割机100余台，无人飞机28余台，从业人员500余人，作业面积100余万亩，助农增收20000余万元，实现村集体增收500余万元。二是服务模式取得新成效。探索实施水稻全程托管模式，采取全程托管、代耕代种等多种方式，由专业合作联合社为农户或经营主体提供耕种收、统防统治、田间管理全程服务，并提供兜底保障。今年在隆兴、沙鱼、太和、大石、龙凤等镇街全面推进全程托管1.5万亩，亩产达1300斤。三是不断扩大服务范围。截至目前，已完成的农业生产社会化服务约80万亩，涉及机耕、水稻机收、水稻全程托管等多项内容，完成财政补贴565万元。到镇街机具核验工作指导66次，专项核查50次，购机电话核查720户，入户核查650户。 | | | |
| **相关资质认可或执业许可证明文件及有效期** | 无 | | | |
| **绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况** | 无 | | | |
| **接受捐赠**  **资助及使用 情 况** | 无 | | | |